ПРОТОКОЛ №1

совместного заседания  Координационного совета при главе Белоярского района по  реализации приоритетных национальных проектов на территории Белоярского района и Общественного совета Белоярского района

| 12 мая 2016 г. |  | г. Белоярский |
| --- | --- | --- |

| Председательствовал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Маненков С.П. | - | глава Белоярского района |
| Присутствовали: |  |  |
| Ойнец А.В. | - | первый заместитель главы Белоярского района, член Координационного совета |
| Молданов С.Н. | - | заместитель главы Белоярского района, член Координационного совета |
| Ващук В.А. | - | заместитель главы Белоярского района |
| Басыров Н.Ф. | - | глава администрации городского поселения Белоярский |
| Стародубова Л.П. | - | управляющий делами администрации Белоярского района, член Координационного совета |
| Доценко Е.Е. | - | председатель Общественного совета Белоярского района |
| Орлов А.А. | - | начальник управления жилищно-коммунального комплекса администрации Белоярского района |
| Алхименкова В.В. | - | заместитель начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района |
| Трофимов А.В. | - | председатель комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района |
| Шатохин Д.С. | - | начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |
| Щербаков А.С. | - | исполнительный директор фонда «Жилище» |
| Никитин А.В. | - | заместитель председателя комитета по образованию администрации Белоярского района |
| Маренко А.М. | - | главный врач Белоярской ЦРБ, депутат Думы Белоярского района |
| Луценко Е.П. | - | директор БИЦ «Квадрат», депутат Думы Белоярского района |
| Булычев С.И. | - | председатель Думы Белоярского района |
| Бобылев А.В. | - | депутат Совета депутатов городского поселения Белоярский |
| Бобрешова Н.В. | - | председатель Совета молодежи Белоярского района, депутат Совета депутатов городского поселения Белоярский |
| Калугин А.В. | - | председатель Общественной молодежной палаты при Совете депутатов городского поселения Белоярский |
| Карпушин Л.С. | - | член Общественного совета по вопросам ЖКХ |
| Шошина В.А. | - | член Общественного совета по вопросам ЖКХ |
| Богданов А.С. | - | член Общественного совета по вопросам ЖКХ |
| Давлетшина Р.Р. | - | специалист-эксперт юридическо-правового управления администрации Белоярского района, член Координационного совета |
| Представители подрядных организаций: |  |  |
|  | - | ООО «Китеж» |
| Капустин В.А. | - | ООО «Северстройинвест» |
| Лещев П.П. | - | ООО «Созвездие» |
| Клочков Ю.А. | - | ООО «Марат» |
| Лемтюгин В.А. | - | Индивидуальный предприниматель |
| Представители филиалов банков: |  |  |
| Калабухова Л.Р. | - | Запсибкомбанк |
| Аникина Е.А. Полякова Г.А. | - - | Сбербанк Ханты-Мансийский банк Открытие |

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1.  Вступительное слово Маненкова Сергея Петровича, главы Белоярского района.

2. О ходе реализации муниципальной программы Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белоярского района в 2014-2020 годах»:

-  о финансовых затратах на реализацию программы в 2015 году, количестве приобретенных жилых помещениях, общей площади, планах по реализации на 2016 год;

- о введенных в эксплуатацию жилых помещениях, перечне МКД находящихся в строительстве, ближайшей перспективе;

- о достигнутых показателях в улучшении жилищных условий граждан в рамках по реализации жилищных программ.

3.О реализации иных программ в области жилищных правоотношений и взаимодействие  с общественными организациями:

- о реализации программ капитального ремонта и работа по приемке работ;

- об обеспечении льготных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства.

4.О возможностях и перспективах реализации мероприятий по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем на территории Белоярского района.

1.СЛУШАЛИ:  О ходе реализации муниципальной программы Белоярского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белоярского района в 2014-2020 годах»:

(Ойнец А.В., Щербаков А.С., Орлов А.А.)

РЕШИЛИ:

  - Информацию о финансовых затратах на реализацию программы в 2015 году, количестве приобретенных жилых помещениях, общей площади, планах по реализации на 2016 год; о введенных в эксплуатацию жилых помещениях, перечне МКД находящихся в строительстве, ближайшей перспективе; о достигнутых показателях в улучшении жилищных условий граждан в рамках по реализации жилищных программ принять к сведению.

  - Белоярскому фонду «Жилище» обеспечить выполнение целевых показателей по вводу многоквартирных домов в соответствии с доведенным планом.

Срок 31 декабря 2016.

  - Управлению ЖКХ обеспечить разработку нормативного правового акта позволяющего собственникам жилых помещений признанных непригодными для проживания улучшить жилищные условия путем переселения жилые дома каменно-блочного исполнения с оплатой разницы в стоимости квартир  между жильем в деревянном исполнении и каменно-блочном в рассрочку.

Срок 31 июня 2016 года.

  - Первому заместителю главы Белоярского района Ойнец А.В. обратится в адрес ООО «Газпром трансгаз Югорск» с предложением о рассмотрении возможности участия                       Общества в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в трассовых поселках Белоярского района.

  - Белоярскому фонду «Жилище» включить в попечительский совет фонда представителей общественных организаций.

Срок до 31 мая2016 года.

2.СЛУШАЛИ: О реализации иных программ в области жилищных правоотношений и взаимодействие  с общественными организациями:

(Ойнец А.В., Трофимов А.В.)

РЕШИЛИ:

2.1  Информацию  о реализации программ капитального ремонта и работ по приемке работ; об обеспечении льготных категорий граждан земельными участками для индивидуального жилищного строительства принять к сведению.

2.2  Комитету муниципальной собственности, совместно с управлением архитектуры и градостроительства, рассмотреть возможность формирования земельных участков под ИЖС для льготных категорий граждан на месте сносимых многоквартирных домов в микрорайонах Мирный (ПМК-14) и СУ-966 г. Белоярский.

Срок до 31 мая 2016 года

3.СЛУШАЛИ: О возможностях и перспективах реализации мероприятий по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем на территории Белоярского района.

(Ойнец А.В., Щербаков А.С., Представители банков и подрядных организаций)

РЕШИЛИ:

  - Рекомендовать Белоярскому фонду «Жилище» предусмотреть возможность продажи имеющихся в собственности фонда земельных участков гражданам в рассрочку на 24 месяца. Срок 31 мая 2016 года.

  - Филиалам банков  предложить кредитные программы финансирования строительства гражданами индивидуальных жилых домов. Срок 25 мая 2016 года.

  - Подрядным организациями представить ценовые предложения по строительству типовых индивидуальных домов. Срок 25 мая 2016 года.

  - Рекомендовать подрядным организациям осуществить аккредитацию в рамках предлагаемых банками программ ипотечного кредитования индивидуальных домов.           Информацию предоставить первому заместителю главы Белоярского района                 Ойнец А.В.

Срок 10 июня 2016 года.

| Председатель Координационного совета по реализации национальных проектов на территории Белоярского района ____________________С.П.Маненков Председатель Общественного совета Белоярского района ____________________Е.Е.Доценко |  |
| --- | --- |