

**БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН**

### **ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы Белоярского района**

**«Формирование современной городской среды»**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=56A700A092EA6FA7846C50852CD09C604C862EF0CE5377DD0ADD0F3DC7CC58A5C3355AE36D0FFC9Fq3p7G) Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением администрации Белоярского района от 3 сентября 2018 года № 776 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Белоярского района», распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О Перечне муниципальных программ Белоярского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района С.П. Маненков

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации Белоярского района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белоярского района

«Формирование современной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | первый заместитель главы Белоярского района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее – УКС) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества и благоустройства городской среды на территории муниципальных образований Белоярского района |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 166 853,6 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни 1.1. Показатель «Благоустройство общественных территорий и реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» / государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель «Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества и благоустройства городской среды на территории муниципальных образований Белоярского района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 2023 | 1\* | 1\*\* | 1\*\*\* | 1\* | 1\*\* | 1\*\*\* | Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.12.2022 N 673-п (ред. от 11.10.2024) «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» | УКС |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Решение Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 484 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2036 года» | УКС |  |

<\*>, <\*\*>, <\*\*> В ходе реализации муниципальной программы в городском поселении планируется благоустройство одной общественной зоны, выполняемое отдельными этапами.

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 1.1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений Белоярского района, включенных в региональный проект по формированию комфортной городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 2.1. | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования | Реализация мероприятий предварительного этапа благоустройства общественных территорий поселений Белоярского района, включая разработку дизайн-проектов объектов будущего благоустройства, разработку проектно-сметной документацией, планирование работ, выполнение дополнительных работ по благоустройству, подготовку конкурсной заявки в рамках ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района» | | |
|  | Ответственный за реализацию: УКС | Срок реализации: 2025-2030 |  |
| 3.1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, определенные минимальным (обязательным) перечнем работ; предоставлены субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района | Количество благоустроенных дворовых территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 47 653,6 | 23 600,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 166 853,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 16 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 518,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 31 135,4 | 23 600,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 23 900,0 | 150 335,4 |
|  | Объем налоговых расходов Белоярского района (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего) в том числе: | 18 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 353,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 16 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 518,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 1 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,4 |
| 1.1. | мероприятие (результат) «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района, включенных в региональный проект по формированию комфортной городской среды» (всего) в том числе: | 18 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 353,6 |
|  | бюджет ХМАО-Югры | 16 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 518,2 |
|  | бюджет Белоярского района | 1 835,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 835,4 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района» | 6 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9 600,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 6 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9 600,0 |
| 2.1. | мероприятие (результат) «Благоустройство общественных территорий поселений Белоярского района» | 6 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9 600,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 6 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 9 600,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района» | 22 700,0 | 23 000,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 138 900,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 22 700,0 | 23 000,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 23 300,0 | 138 900,0 |
| 3.1. | мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий поселений Белоярского района» | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 30 000,0 |
| 3.2. | мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района» | 17 700,0 | 18 000,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 108 900,0 |
|  | бюджет Белоярского района | 17 700,0 | 18 000,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 18 300,0 | 108 900,0 |

5. Перечень

создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования <27> | Механизм реализации <28> | Капитальные вложения <29> | Источник финансирования | Планируемый объем инвестиций  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № |  |  |  |  |  | всего |  |
| федеральный бюджет |  |
| бюджет автономного округа |  |
| бюджет Белоярского района |  |
| внебюджетные источники |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

\*Муниципальной программой не предусмотрено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, направленных на достижение цели и решение задач

6. Нормативная стоимость (единичной расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. с НДС (руб.)\* |
| Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | | | |
| 1 | Устройство внутриквартального, дворового проезда (автостоянки) с асфальтобетонным покрытием (щебень 15 см, а/б -12 см) | м2 | 4 210,53 |
| 2 | Устройство бордюра дорожного 1000\*300\*150 мм | м.п. | 2 175,00 |
| 3 | Устройство тротуаров из плитки прямоугольной серой | м2 | 2 064,66 |
| 4 | Устройство тротуаров из плитки типа "Катушка" серой | м2 | 2 034,06 |
| 5 | Устройство бордюра тротуарного 1000\*200\*80 мм | м.п. | 1 135,35 |
| 6 | Установка торшера уличного освещения с лампой, с прокладкой кабеля (15 м.п.) и подключением | 1 торшер | 47 000,00 |
| 7 | Установка лавок (со стоимостью лавки) | шт. | 15 224,33 |
| 8 | Установка урны (со стоимостью урны) | шт. | 12 080,33 |
| Перечень дополнительных видов по благоустройству дворовых территорий | | | |
| 9 | Установка детских игровых площадок: карусель, балансир, качели деревянные на два места, детский городок (со стоимостью оборудования). | комп. | 618 872,40 |
| 10 | Устройство ограждения спортивных площадок типа «Dеfence» или аналог, h=4,0 м. (со стоимостью ограждения) | 1 м.п. ограждения | 9 203,69 |
| 11 | Устройство спортивного покрытия толщиной 10 мм из крашеной резиновой крошки. | м2 | 4 296,60 |
| 12 | Установка спортивного оборудования (тренажеров). | шт. | 71 500,00 |
| 13 | Озеленение территории (устройство газонов). | м2 | 456,18 |
| 14 | Устройство ограждения контейнерных площадок из металлического каркаса обшитого профлистом и поликарбонатом 12000\*2400\*1500 (д\*в\*ш) | шт. | 246 000,00 |

<\*> Стоимость определена на основании:

- коммерческих предложений, исследование проходило в феврале 2021 года;

- ценовых предложений по аналогичному виду работ на сайте http://zakupki.gov.ru/.

Возможна корректировка цен.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории, о трудовом и (или) финансовом участии собственников помещений в многоквартирном доме, а в случае финансового участия - размере софинансирования собственниками помещений в многоквартирном доме работ по благоустройству дворовых территорий, и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок (парковочных мест);

- оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов;

- устройство велосипедных парковок;

- оборудование площадок для выгула собак;

- озеленение дворовых территорий;

- устройство пешеходных дорожек и ограждений;

- установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обязательным условием является трудовое и (или) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах.

При выборе формы финансового участия собственников помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, и составляет не менее 5% стоимости выполнения таких работ.

В случае выполнения дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидий из бюджета автономного округа или субсидий из бюджета автономного округа и федерального бюджета, софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее 10% или 20% стоимости выполнения таких работ, соответственно.

Порядок аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселений Белоярского района устанавливается постановлением администрации Белоярского района от 15 мая 2017 года № 425 «Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории Белоярского района».

7. Адресный перечень дворовых и общественных территорий,

планируемых к благоустройству

1. Включение дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу выполняется с учетом предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденных постановлением администрации Белоярского района от 8 июня 2022 года № 531 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Белоярского района «Формирование современной городской среды», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу Белоярского района «Формирование современной городской среды».

2. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется по результатам инвентаризации с учетом их физического состояния, исходя, в первую очередь, из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы); обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек; установка урн), с соблюдением положений порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, утвержденного [постановлением](consultantplus://offline/ref=2FD14EFAC41119043D4E40FE5C4F1F4984B6D58601A9D8BE83C4A899198E015A62S7w8H) администрации Белоярского района от 4 мая 2017 года № 386 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу Белоярского района «Формирование современной городской среды».

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Дворовые территории,  подлежащие ремонту в рамках минимального перечня работ |
| 1 | г. Белоярский, 4 микрорайон, дом № 8 |
| 2 | г. Белоярский, 4 микрорайон, дома № 1, 3, 6, 10, 11 |
| 3 | г. Белоярский, 1 микрорайон, дома № 3, 7 |
| 4 | г. Белоярский, 1 микрорайон, дома № 18,19,20 |
| 5 | г. Белоярский, 7 микрорайон, дома № 16,17,18,19,20,21 |
| 6 | г. Белоярский, тер. СУ-926 д. 6, 7а, 18, 23, 25 |
| 7 | г. Белоярский, 1 микрорайон, д. 31, 34, 35 |
| 8 | г. Белоярский, 7 микрорайон, д. 4, мкр. Геолог, д. 2 |
| 9 | г. Белоярский, ул. Сухарева 1а, 2а, 3а, 4а |
| 10 | г. Белоярский, ул.Молодости, дома №1,4а, ул.Центральная, дом №2 |
| 11 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 3, 3а, 14, 2, 2а, 8 |
| 12 | г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 21, 21а, 22, 24, 25 |

3. Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, формируется по результатам инвентаризации, с учетом их физического состояния и инициатив граждан, организаций.

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Общественные территории, подлежащие благоустройству |
| 1 | г.Белоярский. Благоустройство набережной в районе речного вокзала |
| 2 | г.Белоярский. Благоустройство набережной в районе озера «Школьное» |
| 3 | с.Казым, Белоярский район. Благоустройство территории центральной площади |
| 4 | с.Полноват, Белоярский район. Обустройство мест массового отдыха населения |
| 5 | п.Сорум, Белоярский район. Благоустройство пешеходного бульвара вдоль ул.Центральная в п.Сорум. Зона игровой площадки и тихого отдыха |

4. Не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения благоустройства объектов, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц подготавливается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

5. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц (далее – Общественная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией.

6. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в срок, не позднее предпоследнего года реализации муниципальной программы.

7. Не допускается благоустройство дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, признанным в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, а также к многоквартирным домам, которые считаются ветхими и непригодными для проживания.

8. Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в случае, если на такой общественной территории предусматривается минимальный перечень работ по благоустройству (установка и (или) замена детского игрового и (или) спортивного оборудования, в том числе малобюджетных плоскостных спортивных сооружений, установка малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, озеленение) и площадь общественной территории не превышает 10 000 кв. м, осуществляются на основании дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации.

Работы по благоустройству иных общественных территорий, не указанных в [абзаце первом](file:///C:\Users\AlhimenkovaVV\Desktop\Мои%20документы\Программы%20Бел%20р\2019%202024\ФСГС\ФСГС%202018%202024%20ПРОЕКТ%20Актуальная%20редакция%20на%202021_05_25.docx#P4719) настоящего пункта, осуществляются на основании проектно-сметной документации и архитектурно-планировочной концепции, содержащей в себе принципиальные архитектурно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, определяющие облик, характер и виды использования общественной территории.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. В процессе выполнения работ по благоустройству и после ввода объектов в эксплуатацию, на них должны быть размещены компоненты единого визуального стиля регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

10. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме закупок, при реализации мероприятий муниципальной программы, должна составлять не менее 90%.

11. Финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства, производится за счет средств бюджетов поселений Белоярского района.

12. Финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, предусмотрено как по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так и в виде субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселений Белоярского района.

Финансирование мероприятий по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, предусмотрено как по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так и в виде субсидий, предоставляемых бюджетам поселений Белоярского района на благоустройство территорий муниципальных образований.

13. Источниками финансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, являются средства:

- федерального бюджета;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- бюджета Белоярского района;

- внебюджетных источников.

В случае софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, предельная дата заключения муниципальных контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии.

14. Срок гарантийных обязательств на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий по муниципальным контрактам (договорам), заключенным по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, по контрактам (договорам), заключенным на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Белоярского района, а также по контрактам (договорам), заключенным на закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий, предоставляемых бюджетам поселений Белоярского района на благоустройство территорий муниципальных образований, устанавливается не менее 3 лет.

15. В случае софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из бюджета автономного округа, должны быть проведены работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

16. Срок общественных обсуждений проектов изменений муниципальной программы, включая в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети, не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов.

17. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется, в том числе, Общественной комиссией; документы о составе, протоколы и графики заседаний указанной Общественной комиссии размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.