ПРОТОКОЛ №17

заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории Белоярского района

24 декабря 2015 года                                                                                            г. Белоярский

10.00 часов

Председатель Координационного совета – Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района;

Секретарь Координационного совета – Щугарева Ю.Н. - начальник управления экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;

Присутствовали: Ойнец А.В., Гисс И.Ю., Ващук В.А., Харкавлюк С.В., Войтехович А.Р., Шатохин Д.С., Орлов А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- О рассмотрении технического задания на разработку бренда Белоярского района.

Докладчик: Харкавлюк С.В. – начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района.

- О реализации инвестиционного проекта  «Строительство торгово-развлекательного комплекса «Плаза» в г. Белоярский».

Докладчик: Харкавлюк С.В. – начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Белоярского района.

- О реализации инвестиционного проекта «Реконструкция зверофермы АО «Казымская оленеводческая компания» в с. Казым».

Докладчик: Войтехович А.Р. – начальник управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района.

- О разработке предложений по повышению эффективности существующих мер и форм государственной поддержки, направленных на производство сельскохозяйственной продукции, сбора, хранения и переработки дикоросов.

Докладчик: Войтехович А.Р. – начальник управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам малочисленных народов Севера администрации Белоярского района.

- О совершенствовании системы мер, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства и подключения к энергетической инфраструктуре на территории Белоярского района.

Докладчик: Шатохин Д.С. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района.

- О мерах по совершенствованию инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства (реализация «дорожных карт»).

Докладчик: Орлов А.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района.

СЛУШАЛИ:

Вопрос 1. Харкавлюк С.В.

В июле 2015 года  был рассмотрен вопрос о целесообразности разработки бренда Белоярского района за счет средств бюджета Белоярского района. Принято решение организовать конкурс среди жителей Белоярского района с дипломом и призами за счет средств спонсоров (товаропроизводителей Белоярского района), ориентировочный срок проведения конкурса -  1 квартал 2016 года.

Вопрос 2. Харкавлюк С.В.

Развитию потребительского рынка и росту его объемов на территории Белоярского района в среднесрочной перспективе будет способствовать новый торгово-развлекательный комплекс «Плаза», строительство которого ведется в 5 мкр.-не                         г. Белоярский. Общая площадь торгово-развлекательного центра будет составлять 16-17 тыс.кв.м. На территории торгового центра будут размещены магазины известных мировых брендов, сетевые промышленные и продовольственные магазины, гипермаркет, кинозалы.

Ввод торгово-развлекательного комплекса «Плаза» запланирован в 3 квартале 2016 года. Это позволит создать более 400 дополнительных рабочих мест, обеспечить здоровую конкуренцию на рынке продовольственных и непродовольственных товаров.

Вопрос 3. Войтехович А.Р.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция зверофермы АО «Казымская оленеводческая компания» в с. Казым» ежемесячно проводятся рабочие совещания у первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В. с участием руководителя предприятия АО «Казымская оленеводческая компания».

В рамках реализации инвестиционного проекта:

- приобретено следующее оборудование:

- модульная котельная;

- измельчитель кормов;

- кормосмеситель;

- осуществлено проектирование и строительство газопровода - 1,1 км»

- в декабре 2015 года размещена дополнительная эмиссия акций АО «Казымская оленеводческая компания» на сумму 8,9 млн. рублей.

Вопрос 4. Войтехович А.Р.

В целях повышения эффективности существующих мер и форм государственной поддержки, направленных на производство сельскохозяйственной продукции, сбора, хранения и переработки дикоросов, администрацией Белоярского района подготовлены предложения в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.

Правительством ХМАО – Югры на основании предложений администрации Белоярского района приняты и утверждены следующие изменения:

- сокращено количество документов для получения государственной поддержки развития северного оленеводства в два раза;

2) увеличены размеры ставок субсидий на производство и реализацию молока, мяса, продукции птицеводства для предприятий находящихся на Крайнем Севере на период с 2015 по 2020 годы в 1,15 раза;

3) увеличена ставка субсидии, на содержание одной головы  маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан в 2015 году на                    8,0 тысяч рублей.

Остальные предложения администрации Белоярского района находятся в стадии согласования в структурных подразделениях Правительства ХМАО – Югры.

Вопрос об эффективности действующей системы муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы поддержки инвестиционной деятельности и развития предпринимательства на территории Белоярского района, рассматривался в числе прочих вопросов на координационных советах по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» при главе Белоярского района в апреле и декабре 2015 года.

Вопрос 5. Шатохин Д.С.

В целях совершенствовании системы мер, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства и подключения к энергетической инфраструктуре на территории Белоярского района, в 2015 году выполнены следующие мероприятия:

- Подготовлены проекты внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования поселений в границах Белоярского района:

- исключены разночтения между всеми видами градостроительной документации;

- виды разрешенного использования, установленные в правилах землепользования и застройки, приведены в соответствие с утвержденным классификатором видов разрешенного использования земельных участков;

- градостроительная документация выполнена в виде векторной модели пространственных данных в единой системе координат МСК-86, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к градостроительной документации для  размещения ее в геоинформационных системах.

- Ведется постоянная актуализация административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдачи градостроительных планов земельных участков, разрешения на строительство, а также ввод объектов в эксплуатацию.

Вопрос 6.  Орлов А.А.

В целях совершенствования инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства и подключения к энергетической инфраструктуре на территории Белоярского района  между администрацией Белоярского района  и  ОАО «ЮКЭК-Белоярский», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»  и АО «ЮРЭСК» заключены соглашения об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна».

В настоящее время проведена инвентаризация инженерных сетей и объектов коммунального назначения, заключены муниципальные контракты на корректировку схем водоснабжения поселений Белоярского района, в завершающей стадии находится постановка на кадастровый учет инженерных сетей и объектов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Членам Координационного совета продолжить работу по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района.

Председатель совета                                                                                              С.П. Маненков

Секретарь                                                                                                                Ю.Н.Щугарева