### Извещение о запросе предложений

Дата публикации: 26 января 2016 года.

Форма торгов: запрос предложений.

Технический заказчик: Администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. ИНН/КПП 8611004042/861101001. Юридический адрес: Российская Федерация,628162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, улица Центральная, дом 9, телефон: +7 (34670) 2-14-90, факс 2-18-73, е-mail: admbel@admbel.ru.

Орлов Алексей Анатольевич – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района, тел. 8 (34670) 23-804.

Иванов Иван Вячеславович – главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района, тел.    8 (34670) 62-128.

(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо заказчика)

Региональный оператор: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Юридический и почтовый адрес: 628011 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27.

Контактное лицо: Харисова Дилара Вильевна – начальник проектного отдела.

тел. 8 (3467) 363-144, hdv@kapremontugra.ru

Вид услуг: услуги по осуществлению строительного контроля.

Предмет договора:

Оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в г.Белоярский.

Объем и краткие характеристики оказания услуг:

Услуги оказываются по договору на оказание услуг по осуществлению строительного контроля, заключённому между исполнителем и заказчиком. Исполнитель осуществляет по заданию заказчика строительный контроль на объектах при выполнении подрядной организацией работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации окружной программы капитального ремонта.

Объем оказываемых услуг должен соответствовать объему, указанному в Задании на оказание услуг (Приложение 1 к извещению о запросе предложений).

Сроки оказания услуг: с момента заключения договора и до выполнения всего комплекса работ на объектах, указанных в Приложении 1, по договорам подряда, заключенным между заказчиком и подрядными организациями по результатам открытого конкурса, в рамках реализации окружной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Требования к участникам запроса предложений:

Участник процедуры запроса предложений должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса, в том числе:

1)  обладать свидетельством о допуске к работам по осуществлению строительного контроля, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО), в том числе к работам, которые являются предметом заключаемого Договора на выполнение строительного контроля;

2)    не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

3)  не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения Договора на выполнение строительного контроля, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

4)  отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5) обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения условий по Договору на выполнение строительного контроля.

Адреса многоквартирных домов для оказания услуг:

-  ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 6;

-  ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 9;

-  ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 10;

-  ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 11;

-   ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 12;

-   ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 22.

Начальная максимальная стоимость услуг:

Начальная максимальная стоимость услуг составляет 2,14 % от стоимости фактического объема выполненных подрядных работ на объектах и принятых Заказчиком от подрядной организации по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (без учета затрат на проектные работы), а также приемки в эксплуатацию приемочной комиссией выполненных работ.

Начальная максимальная стоимость подрядных работ составляет:

– ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 6 - 218 411 (двести восемнадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей) 10 копеек;

–-  ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 9 - 210 923 (двести десять тысяч девятьсот двадцать три рубля) 63 копейки;

– ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 10 - 191 597 (сто девяноста одна тысяча пятьсот девяноста семь рублей) 00 копеек;

– ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 11  - 186 233 (сто восемьдесят шесть тысяч двести тридцать три рубля) 00 копеек;

– ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 12  - 271 774 (двести семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре рубля) 40 копеек;

– ХМАО – Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 22  - 409 310 (четыреста девять тысяч триста десять рублей) 79 копеек.

Требования к порядку подачи предложений:

Участник запроса предложений подает коммерческое предложение в свободной форме на официальном бланке организации (при его наличии).

В коммерческом предложении обязательно должны быть указаны: наименование организации (индивидуального предпринимателя), подавшей предложение, предмет предложения (оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в г.Белоярский), должность, фамилия, подпись лица, подписавшего предложение, дата подачи предложения, предлагаемая стоимость услуг в процентах от стоимости фактического объема выполненных подрядных работ.

К коммерческому предложению в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы: свидетельство о допуске к работам по осуществлению строительного контроля, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО), в том числе к работам, которые являются предметом заключаемого договора на выполнение строительного контроля, копия свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), карточка предприятия, документы, подтверждающие опыт работы организации в области осуществления строительного контроля.

Предложения, поданные по истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Участник вправе изменить или отозвать свое предложение на участие в запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления предложений.

Сайт в сети Интернет, на котором опубликовано настоящее извещение и документация о запросе предложений: www.kapremontugra.ru., www.admbel.ru.

Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.9,  управление  жилищно-коммунального  хозяйства,  с  26 января 2016 года по

02 февраля 2016 года до 10 часов 00 минут (местного времени), с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных дней с 09 час. 00 мин.   до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.9, управление жилищно-коммунального хозяйства,                             02 февраля 2016, в 10 часов 00 минут (местного времени).

Порядок определения победителя запроса предложений: комиссия по оценке коммерческих предложений в установленный срок рассматривает коммерческие предложения, поданные участниками запроса предложений. Комиссия проверяет правильность оформления предложения, наличие документов, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем извещении.

Порядок определения победителя запроса предложений установлен приказом Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов № 42/1 от 15.04.2015 года. Ознакомиться с приказом можно на сайте www.kapremontugra.ru, в разделе «Конкурсы».

При рассмотрении предложений комиссия оценивает опыт работы организации, а также предлагаемую стоимость услуг по осуществлению строительного контроля.

Приложения:

1. Задание на оказание услуг.

2. Проект договора на осуществление строительного контроля.

Приложение 1

к извещению о запросе предложений

от «____»_______________2016 года

Задание на оказание услуг

по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в г. Белоярский

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ | Подрядная организация | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 6 | Капитальный ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | ООО «Марат» | с 15.12.2015г. по 30.08.2016 г. |
| 2 | г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 9 | Капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, ремонт и утепление фасада | ООО «Марат» | с 15.12.2015г. по 30.11.2016 г. |
| 3 | г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 10 | Капитальный ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения | ООО «Марат» | с 11.01.2016г. по 20.10.2016 г. |
| 4 | г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 11 | Капитальный ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт и утепление фасада | ООО «Марат» | с 11.01.2016г. по 20.10.2016 г. |
| 5 | г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 12 | Капитальный ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт и утепление фасада | ООО «Марат» | с 11.01.2016г. по 20.10.2016 г. |
| 6 | г.Белоярский, 3 микрорайон, дом 22 | Ремонт и утепление фасада | ООО «Марат» | с 11.01.2016г. по 20.09.2016 г. |

_____________________

Приложение 2

к извещению о запросе предложений

от «____»_______________2016 года

Договор

на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

г. Белоярский	                                                                             «__»_________ 2016г.

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице генерального директора Макарова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Региональный оператор»,

Администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в лице главы Белоярского района, действующего на основании Устава Маненкова Сергея Петровича, именуемая в дальнейшем «Технический заказчик», с другой стороны, ________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - так же Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

- Технический заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и объектов капитального  строительства» (далее также - услуги), Региональный оператор обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.

- Под понятием «выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» предполагается выполнение по договору подряда работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного домов, согласно прилагаемому перечню (Приложение 1).

- Права и обязанности Сторон

  - Обязанности Регионального оператора:

    - Принять совместно с Техническим заказчиком оказанные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.

- Произвести оплату оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору.

  - Права Регионального оператора:

    - Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ на объектах в письменной форме.

    - Не оплачивать Исполнителю некачественно оказанные услуги по настоящему Договору.

  - Обязанности Технического заказчика:

    - В течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Исполнителю копию графика производства работ на объекте, подписанного Техническим заказчиком и представителем подрядной организации.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать Исполнителю всю имеющуюся техническую документацию, касающуюся выполнения ремонтно-строительных работ на объектах.

    - Совместно с подрядной организацией обеспечить беспрепятственный доступ ответственных представителей Исполнителя на объекты, согласно Приложения 1 к настоящему Договору.

    - Контролировать ход оказания Исполнителем услуги по настоящему Договору.

    - Направить Исполнителю за 3 (три) рабочих дня до завершения ремонтно- строительных работ на объектах письменное уведомление о завершении работ.

    - Принять совместно с Региональным оператором услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.

    - Предоставлять Региональному оператору информацию о нарушении Исполнителем условий настоящего Договора.

  - Права Технического заказчика:

    - Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работ на объектах в письменной форме.

  - Обязанности Исполнителя:

    - Назначить нормативным правовым актом своих представителей, которые от имени Исполнителя осуществляют строительный контроль на объектах, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора предоставить Техническому заказчику копию нормативного правового акта о назначении ответственных лиц по осуществлению строительного контроля.

    - Осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполняемых ремонтно-строительных работ, применяемых изделий, материалов и поставляемого оборудования технической документации, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

    - Осуществлять проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.).

    - Осуществлять контроль над выполнением графиков производства работ.

    - Совместно с Техническим заказчиком и с участием представителей подрядной организации производить освидетельствование и оценку качества скрытых работ с подписанием соответствующих актов.

    - Предоставлять Техническому заказчику ежемесячный отчет о ходе выполнения работ на объектах, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, в свободной форме не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.

    - Незамедлительно уведомлять Технического заказчика о всех случаях нарушения технологии строительных процессов при производстве работ на объектах, использования некачественных материалов и оборудования, отклонения от графика производства работ и контролировать устранение дефектов и оформление соответствующего акта об их устранении.

    - Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ.

    - Совместно с Техническим заказчиком и Региональным оператором произвести приемку выполненных на объектах, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, работ с подписанием акта приемки в эксплуатацию приемочной комиссией выполненных ремонтно-строительных работ.

2.6. Права Исполнителя:

- Запрашивать у Технического заказчика техническую, исполнительную документацию на выполняемые на объектах работы.

- Требовать от Технического заказчика обеспечить беспрепятственный доступ на объекты, указанные в Приложении 1 к настоящему Договору.

- Стоимость услуг и порядок расчетов

  - Размер оплаты услуг, оказанных Исполнителем по настоящему договору, составляет не более 2,14 % от фактической стоимости ремонтно-строительных работ, выполненных на объектах, и принятых Региональным оператором от подрядной организации по актам о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (без учета затрат на проектные работы, согласование сметной документации в экспертизе).

  - Исполнитель направляет акты оказанных услуг, счет (счет-фактуру) на оказанные услуги в адрес Регионального оператора.

  - Заказчик, не позднее 5 рабочих дней со дня получения документации, указанной в п. 3.2, при отсутствии замечаний, обязан направить Исполнителю подписанный акт оказанных услуг.

  - Оплата оказанных и принятых Региональным оператором услуг производится не позднее 10 рабочих после подписания акта оказанных услуг.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - Технический заказчик в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты завершения работ направляет Исполнителю письменное уведомление о завершении выполнения работ на объектах.

  - Исполнитель в срок, указанный в уведомлении, прибывает на объекты для участия в работе приемочной комиссии.

  - После завершения работы приемочной комиссии на объектах, Исполнитель направляет в адрес Регионального оператора акт оказанных услуг по настоящему Договору.

  - Региональный оператор подписывает акт оказанных услуг и производит оплату в течение 10 рабочих дней после подписания акта.

- Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае ненадлежащего выполнения принятых сторонами на себя обязательств, договор может быть расторгнут в установленном законодательством РФ порядке. Факт ненадлежащего исполнения договора фиксируется актом. При этом, инициативная сторона направляет другой стороне уведомление о расторжении договора с обоснованием причин не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

  - При нарушении сроков предоставления отчетности, оказании некачественных услуг Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,05% (ноль целых и пять сотых процента) от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.

  - При нарушении условий оплаты, установленных настоящим договором по вине Регионального оператора, последний выплачивает Исполнителю пени в размере 0,05% (ноль целых и пять сотых процента) от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.

  - Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, Постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

- Срок выполнения работ и действия Договора.

- Работы по настоящему договору выполняются с момента подписания настоящего Договора и до полного исполнения своих обязательств всеми Сторонами настоящего Договора.

- Порядок разрешения споров.

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут решаться путем переговоров между сторонами.

- Если путем переговоров споры не будут урегулированы, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Особые условия

- Любые изменения, либо дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

- Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты Сторон

«Региональный оператор»

Югорский фонд капитального ремонта

многоквартирных домов

Юридический и фактический адрес:

Российская Федерация, 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, дом 27, офис 415

Филиал «Западно-Сибирский»

Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Расчетный счет: 40703810300000000607

К/с: 30101810771620000782

БИК: 047162782

ИНН/КПП  8601999247/860101001

ОГРН: 1138600001693

Тел./факс: (3467) 363-137, 363138

Сайт: kapremontugra.ru

E-mail: info@ kapremontugra.ru

Генеральный директор

Югорского фонда капитального ремонта

многоквартирных домов

________________С.В. Макаров

м.п.

«Технический заказчик»

Администрация Белоярского района

Юридический адрес: Российская Федерация,

628162, г. Белоярский,

улица Центральная, дом 9.

ИНН/КПП 8611004042/861101001

ОГРН 1028601521871

Расчетный счет 40204810000000000038

УФК по ХМАО-Югре

РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск,

БИК 047162000

Тел. +7 (34670) 2-14-90,

факс 2-18-73

E-mail: admbel@admbel.ru

Глава Белоярского района

_____________ С.П. Маненков

м.п.

«Исполнитель» ____________________ Юридический адрес: Российская Федерация, 628162, __________________, город ______________, ул. __________ дом ___ ИНН КПП Расчетный счет БИК ОКПО Тел. факс E-mail: ___________ /____________/ м.п.

Приложение 1 к Договору

от «____» ____________2016 года №________

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| № п/п | Адрес МКД | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 6 | Капитальный ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения |  |
| 22 | г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 9 | Капитальный ремонт систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, ремонт и утепление фасада |  |
| 33 | г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 10 | Капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, ремонт и утепление фасада |  |
| 44 | г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 11 | Капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, ремонт и утепление фасада |  |

Югорский оператор:                                Технический заказчик:                         Подрядчик:

____________/Макаров С.В./          _____________/Маненков С.П./        _________/Клочков Ю.А./

М.П.                                                                                  М.П.                                                                          М.П.

Приложение 2 к Договору

от «____» ____________2016 года №________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Югорский оператор:                            Технический заказчик:                       Подрядчик:

_____________/Макаров С.В./      _____________/Маненков С.П./      ____________/Клочков Ю.А./

М.П.                                                                       М.П.                                                                              М.П.

Приложение 3 к договору

от «____» ____________2016 года №________

Отчет о ходе проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

| № п/п | Адрес МКД | Планируемые работы в соответствии с графиком производства работ | Фактически выполненные работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |