## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 года					                                             № 244

О внесении изменений в приложение к  постановлению администрации

Белоярского района от 9 декабря 2013 года № 1803

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»  к постановлению администрации Белоярского района от 9 декабря 2013 года № 1803 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) позицию паспорта Программы, касающуюся целевых показателей муниципальной  Программы, изложить в следующей редакции:

| «Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов) | 1. протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 184,47 км.; 2. объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования местного значения 4,942 км.; 3. прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 3,613 км.; 4. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 1,329 км.; 5. прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог 3,200 км.; 6. организация качественного и безопасного транспортного обслуживания населения автомобильным, водным пассажирским и воздушным транспортом; 7. организация внутрирайонных воздушных перевозок Белоярского района в объеме 180 рейсов в год; 8. организация перевозок речным транспортом на маршрутах Белоярского района в объеме 46 рейсооборотов в год.»; |
| --- | --- |

2) позицию паспорта Программы, касающуюся финансового обеспечения муниципальной  Программы, изложить в следующей редакции:

| «Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составит – 878 792,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 150 370,5 тыс. рублей, из них: 2014 год – 20 602,7 тыс. рублей; 2015 год – 18 518,4 тыс. рублей; 2016 год – 49 131,5 тыс. рублей; 2017 год – 16 262,9 тыс. рублей; 2018 год – 15 689,2 тыс. рублей; 2019 год – 15 082,9 тыс. рублей; 2020 год – 15 082,9 тыс. рублей; бюджет Белоярского района – 728 422,3 тыс. рублей, из них: 2014 год – 91 732,6 тыс. рублей; 2015 год – 98 482,9 тыс. рублей; 2016 год – 107 654,9 тыс. рублей; 2017 год – 105 533,0 тыс. рублей; 2018 год – 110 169,8 тыс. рублей; 2019 год – 107 424,6 тыс. рублей; 2020 год – 107 424,5 тыс. рублей.»; |
| --- | --- |

3) пункт 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«1. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 878 792,8 тыс. рублей, в том числе: 728 422,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Белоярского района, 150 370,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в форме субсидии.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в разрезе по годам и  источникам финансирования представлены в Приложении 2 и Приложении 2.1 к муниципальной программе.»;

4) приложение 1 «Целевые показатели муниципальной программы» к Программе, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) приложение 2.1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

6) приложение 3  «Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Белоярского района Ващука В.А.

Глава Белоярского района	  		             	                                С.П.Маненков

Приложение 1

к постановлению администрации

Белоярского района

от 29 марта 2018 года № 244

Приложение 1

К муниципальной программе

Белоярского района

«Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы»

Целевые показатели муниципальной программы

| п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма 1.«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | Х | 182,68 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 | 184,47 |
| 1.2 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км) | Х | 1,79 | - | - | - | 2,014 | - | 1,138 | 4,942 |
| 1.3 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км) | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, (км) | Х | 1,79 | - | - | - | 0,685 | - | 1,138 | 3,613 |
| 1.5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (км) | Х | - | - | - | - | 1,329 | - | - | 1,329 |
| 1.6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км) | Х | 0,200 | 0,900 | 0,200 | 0,900 | 0,200 | 0,300 | 0,500 | 3,200 |
| 1.7 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км) | Х | 158,98 | 161,67 | 161,87 | 162,77 | 164,98 | 165,27 | 165,77 | 165,77 |
| 1.8 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%) | Х | 12,97 | 12,36 | 12,25 | 11,76 | 10,57 | 10,41 | 10,14 | 10,14 |
| 2. Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 225 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2.2 | Количество отремонтированных ВПП ед. | Х |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2.3 | Количество рейсов | 8472 | 8472 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
|  | автомобильного транспорта в год, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 3. Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяженность обслуживаемой УДС, м.п. | 45776 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 | 47552 |
| 3.2 | Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.3 | Количество дорожных знаков на УДС, ед. | 1400 | 1400 | 1430 | 1460 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 3.4 | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 7500 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| 3.5 | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 29 марта 2018 года № 244

Приложение 2.1

К муниципальной программе

Белоярского района

«Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы»

Печень основных мероприятий муниципальной программы, объемы и источники финансирования

| Номер основного мероприятия | Наименование основных мероприятий муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1.1-1.8) | Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района (далее - УТиС), управление капитального строительства администрации Белоярского района (далее - УКС) | Всего: | 144 632,5 | 61 389,1 | 21 627,8 | 21 972,9 | 19 821,4 | 19 821,3 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района, сформированный за счет средств ХМАО-Югры (далее - бюджет автономного округа) | 111 249,4 | 49 131,5 | 16 262,9 | 15 689,2 | 15 082,9 | 15 082,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 33 383,1 | 12 257,6 | 5 364,9 | 6 283,7 | 4 738,5 | 4 738,4 |
| 1.1 | Реконструкция автомобильных дорог г. Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул. Молодости – ул. Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов | УКС | Всего: | 56 042,0 | 55 632,5 | 409,5 | - | - | - |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 49 131,5 | 49 131,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 6 910,5 | 6 501,0 | 409,5 | - | - | - |
| 1.2 | Объездная автомобильная дорога на участке в 6 микрорайоне г.Белоярский. 1 этап. | УКС | Всего: | 66 398,0 | - | 17 425,4 | 17 219,1 | 15 876,8 | 15 876,7 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 62 117,9 | - | 16 262,9 | 15 689,2 | 15 082,9 | 15 082,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 4 280,1 | - | 1 162,5 | 1 529,9 | 793,9 | 793,8 |
| 1.3 | Устройство светофорного объекта на пересечении улицы Боковая и микрорайона Геологов | УКС | бюджет Белоярского района | 2 140,9 | 2 140,9 | - | - | - | - |
| 1.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | УТиС | бюджет Белоярского района | 20 051,6 | 3 615,7 | 3 792,9 | 4 753,8 | 3 944,6 | 3 944,6 |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | Всего: | 144 632,5 | 61 389,1 | 21 627,8 | 21 972,9 | 19 821,4 | 19 821,3 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 111 249,4 | 49 131,5 | 16 262,9 | 15 689,2 | 15 082,9 | 15 082,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 33 383,1 | 12 257,6 | 5 364,9 | 6 283,7 | 4 738,5 | 4 738,4 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг, организации транспортного обслуживания населения Белоярского района, в том числе: (2.1-2.4) | УТиС | бюджет Белоярского района | 278 860,3 | 53 272,0 | 55 586,1 | 56 667,4 | 56 667,4 | 56 667,4 |
| 1.1 | Воздушным транспортом | УТиС | бюджет Белоярского района | 153 224,9 | 29 036,9 | 29 755,2 | 31 477,6 | 31 477,6 | 31 477,6 |
| 1.2 | Автомобильным транспортом | УТиС | бюджет Белоярского района | 96 547,8 | 18 160,2 | 20 165,4 | 19 407,4 | 19 407,4 | 19 407,4 |
| 1.3 | Водным транспортом | УТиС | бюджет Белоярского района | 20 212,3 | 3 300,2 | 4 096,7 | 4 271,8 | 4 271,8 | 4 271,8 |
| 1.4 | Содержание вертолетных площадок | УТиС | бюджет Белоярского района | 7 609,5 | 1 508,9 | 1 568,8 | 1 510,6 | 1 510,6 | 1 510,6 |
| 1.5 | Ремонт вертолетной пл.в д.Юильск | УТиС | бюджет Белоярского района | 1 235,8 | 1 235,8 | - | - | - | - |
| 1.6 | Приобретение бланков свидетельства регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок со степенью защиты категории "В" | УТиС | бюджет Белоярского района | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | бюджет Белоярского района | 278 860,3 | 53 272,0 | 55 586,1 | 56 667,4 | 56 667,4 | 56 667,4 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения (3.1-3.5) | УТиС | бюджет Белоярского района | 224 763,4 | 42 125,3 | 44 582,0 | 47 218,7 | 46 018,7 | 46 018,7 |
| 1.1 | Ремонт технических средств | УТиС | бюджет Белоярского района | 16 966,6 | 3 496,0 | 3 478,5 | 3 330,7 | 3 330,7 | 3 330,7 |
| 1.2 | Содержание автомобильных дорог | УТиС | бюджет Белоярского района | 207 796,8 | 38 629,3 | 41 103,5 | 42 688,0 | 42 688,0 | 42 688,0 |
| 1.3 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения в Белоярском районе | УТиС | бюджет Белоярского района | 1 200,0 | - | - | 1 200,0 | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | УТиС | бюджет Белоярского района | 225 963,4 | 42 125,3 | 44 582,0 | 47 218,7 | 46 018,7 | 46 018,7 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Всего: | 649 456,2 | 156 786,4 | 121 795,9 | 125 859,0 | 122 507,5 | 122 507,4 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 111 249,4 | 49 131,5 | 16 262,9 | 15 689,2 | 15 082,9 | 15 082,9 |
|  |  |  | бюджет Белоярского района | 538 206,8 | 107 654,9 | 105 533,0 | 110 169,8 | 107 424,6 | 107 424,5 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Белоярского района

от 29 марта 2018 года № 244

Приложение 3

К муниципальной программе

Белоярского района

«Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы»

Перечень объектов капитального строительства

| № | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства (проектирова-ния) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объездная автомобильная дорога на участке в 6 микрорайоне г.Белоярский. 1 этап | 1,138 км | 2017-2020 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования |
| 2 | Реконструкция автомобильных дорог г.Белоярский. 1 этап – участок перекресток ул.Молодости – ул.Центральная до перекрестка ул. Боковая – микрорайон Геологов (окончание) | 1,329 км | 2016-2018 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования |
| 3 | Объездная автомобильная дорога на участке в микрорайоне "Мирный" г.Белоярский. 1 этап (окончание) | 0,685 км | 2015-2018 | бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования |