| Отчет об эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Полноват за 2018 год Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Полноват утверждена решением Советом депутатов сельского поселения Полноват от 30 мая 2016 года № 21 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Полноват до 2020 года и на период до 2030 года». Целью программы является обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей. Оценка эффективности реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения проведена на основе анализа степени достижения запланированных промежуточных результатов (целевых индикаторов) программы. Таблица 1 Отчет об эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Показатель | План в соответствие с ПКР | Фактические результаты | Краткое информация об исполнение/неисполнение |
| Сельское поселение Полноват |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 4 | 4 | На уровне, согласно плана |
|  | Число остановочных площадок | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число пешеходных дорожек, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | На уровне, согласно плана |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселения | Прогноз развития улично-дорожной сети, км | 15,68 | 15,68 | На уровне, согласно плана |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 2 | 0 | На уровне, согласно плана |

Таблица 2

Отчет по мероприятиям, направленным на проектирование, строительство, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры за 2018 год

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнение за 2018 год | Краткая информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт: |  |  |  |
| Развитие вертолетных посадочных площадок | 2025-2030 | - |  |
| Полноват | 2018-2020 | - | В 2018 году мероприятие не реализовывалось |
| Ванзеват | 2018-2020 | - | В 2018 году мероприятие не реализовывалось |
| Пашторы | 2018-2020 | - | В 2018 году мероприятие не реализовывалось |
| Тугияны | 2018-2020 | - | В 2018 году мероприятие не реализовывалось |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов: |  |  |  |
| Реконструкция остановочных павильонов | 2020-2025 | - |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства: |  |  |  |
| Организация парковочного пространства, 400 мест | 2025-2030 | - |  |
| Нанесение разметки | 2025-2030 | - |  |
| Изготовление информационных материалов | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения: |  |  |  |
| Создание велодорожек | 2020-2025 | - |  |
| Содержание велодорожек | 2020-2025 | - |  |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2020-2025 | - |  |
| Установка ограждений | 2020-2025 | - |  |
| Нанесение разметки | 2020-2025 | - |  |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб: |  |  |  |
| Строительство станций техобслуживания-1 шт. | 2025-2030 | - |  |
| Строительство АЗС-2 шт. | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по развитию сети дорог поселении: |  |  |  |
| подъезд к базе отдыха | 2018-2020 | - |  |
| улица Северная | 2016-2018 | Осуществлено планирование, выравнивание участка проезжей части, протяженностью 300 м. |  |
| улица Пермякова | 2018-2020 | - |  |
| улица Кооперативная | 2025-2030 | - |  |
| улица Собянина | 2025-2030 | - |  |
| улица Петрова | 2025-2030 | - |  |
| улица Советская | 2025-2030 | - |  |
| улица Лесная | 2025-2030 | - |  |
| переулок Собянина | 2025-2030 | - |  |
| УДС Полноват | 2025-2030 | - |  |
| УДС Тугияны | 2025-2030 | - |  |
| УДС Пашторы | 2025-2030 | - |  |
| УДС Ванзеват | 2025-2030 | - |  |
| Содержание зимника г. Белоярский – с. п. Полноват | 2025-2030 | - |  |
| мост через озеро Полноватка | 2025-2030 | - |  |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков: |  |  |  |
| Разработка КСОДД | 2021 | - |  |
| Установка светофоров Т7 у школы - 4 шт. | 2021 | - |  |
| Установка отбойников | 2021 | - |  |
| Изготовление новых знаков | 2021 | - |  |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2021 | - |  |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2021 | - |  |
| Установка систем видеонаблюдения | 2021 | - |  |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем: |  |  |  |
| Установка датчика на остановочном пункте | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения: |  |  |  |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2025-2030 | - |  |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: |  |  |  |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | - | Проводится ежегодный мониторинг |

Анализ промежуточных итогов реализации программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Полноват за 2018 год свидетельствует об  эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры сельского поселения.

______________________________________