**Основные мероприятия**

**по формированию комфортной городской среды на 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный  Результат (краткое описание) |
|
|
| начала реализации | окончания реализации |
|
|
|
|
| 1. г.Белоярский   6 микрорайон, в районе жилых домов №6, №9, №10, №11, №12 | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия;  - детская площадка и площадка для активного отдыха;  -малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 2. г.Белоярский  Микрорайон Мирный,  д, 3а, 14 | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия;  - детская площадка и площадка для активного отдыха;  -малые архитектурные формы;  - спортивная площадка; - инженерная подготовка |
| 3. Белоярский район, с.п. Казым, ул.Ягодная и ул.Лесная в районе ж.д. 1а, 2а, 3а, 5а, 7а, 8а | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия;  - детская площадка; - малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 4. Белоярский район, с.п. Сосновка, ул. Первопроходцев, д. 13,14; ул. Школьная, д.2, 4. | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка; - малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 5. Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, мкр. 3, д.2, 3, 5 | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка; - малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 6. Белоярский район, с.п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 13, 8а | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка; - малые архитектурные формы; |
| 7. Белоярский район, с.п. Полноват, ул. Пермякова, д.1а | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка; - малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 8. Белоярский район, с.п.Сорум, ул. Строителей, д. 1, 2, 3 | 01.05.2017 | 01.11.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка; - малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 1. г. Белоярский Благоустройство Набережной в райне гостиницы "Карибу" и музея "Нуви Ат": | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - отсыпка территории; - строительство городской сцены;  - строительство пешеходного моста |
| 1. Белоярский район, с.п.Казым. Благоустройство центральной площади в границах ул. Совхозная, ул.Каксина | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка ; -малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 1. Белоярский район, с.п.Сосновка Устройство пешеходной зоны по ул. Школьная | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - устройство покрытия; -малые архитектурные формы; |
| 1. Белоярский район, с.п. Верхнеказымский,   Обустройство парковой зоны во 2 микрорайоне | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка ; -малые архитектурные формы;  - спортивная площадка |
| 1. Белоярский район, с.п. Лыхма Обустройство лыжной ролерной базы |  |  | - устройство покрытия; -малые архитектурные формы |
| 1. Белоярский район, с.п. Сорум Благоустройство центральной площади в границах ул. Строительной, ул. Газовиков, ул. Таежной, ул. Центральной | 01.05.2017 | 01.09.2017 | - устройство покрытия; - детская площадка; -малые архитектурные формы; - спортивная площадка |
| 1.Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах Белоярского района | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Протокол решения собственников |
| 2.Проведение субботников по благоустройству дворов | 01.05.2017 | 01.09.2017 | Благоустройство территории |