## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# ДУМА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2010 года                                                                                                         № 5

О внесении изменений в программу Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района»

на 2008 - 2010 годы

Дума Белоярского района решила:

1. Внести в программу Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы (далее – Программа), утвержденную решением Думы Белоярского района от 17 июня 2008 года № 48 «Об утверждении программы Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы», следующие изменения:

1) позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Белоярского района на 2008 - 2010 годы составляет 116 732,33 тыс.рублей, в том числе на 2008 год – 82 612,33 тыс.рублей, на 2009 год – 15 000 тыс.рублей, на 2010 год – 19 120 тыс.рублей»; |
| --- | --- | --- |

2) пункт 2 раздела 5 «Планируемые объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Белоярского района на 2008 – 2010 годы составляет 116 732,33 тыс.рублей, в том числе на 2008 год – 82 612,33 тыс.рублей, на 2009 год – 15 000 тыс.рублей, на 2010 год – 19 120 тыс.рублей.»;

3) приложение 1 «Основные мероприятия программы Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

4) приложение 2 «Оценка эффективности реализации программы Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Белоярского района                                                                                           С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Думы Белоярского района от 16 февраля 2010 года № 5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к программе Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы

О С Н О В Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я

программы Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы

| № п/п | Наименование объектов строительства / мероприятия | Исполнители | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство инженерных сетей всего, в том числе по объектам: | управление капитального строительства администрации Белоярского района | 114 185,66 | 80 065,66 | 15 000 | 19 120 | бюджет Белоярского района |
| 1.1 | Инженерные сети 4-го микрорайона город Белоярский | -/- | 10 509,8 | 7 883,8 | 2 626 | 0 | -/- |
| 1.2 | Теплоснабжение микрорайонов 4,6,7. ЦТП «Геолог» с инженерными сетями город Белоярский | -/- | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | -/- |
| 1.3 | Инженерные сети к жилым домам 4-го микрорайона город Белоярский | -/- | 1 675,33 | 0 | 1 675,33 | 0 | -/- |
| 1.4 | Инженерные сети к жилым домам 7-го микрорайона город Белоярский | -/- | 6 960,92 | 5 220,41 | 1 740,51 | 0 | -/- |
| 1.5 | Застройка 7-го микрорайона город Белоярский. Инженерные сети | -/- | 28 912,44 | 22 392,72 | 2 227,21 | 4 292,51 | -/- |
| 1.6 | Реконструкция сетей электроснабжения город Белоярский. 1очередь.Сети электроснабжения 4-го и 7-го микрорайонов. 2-й этап. Сети электроснабжения 7-го микрорайона | -/- | 2 623,47 | 188,74 | 1 233,39 | 1 201,34 | -/- |
| 1.7 | Индивидуальная жилая застройка микрорайонов 3А, 4, 5А город Белоярский. Вертикальная планировка. Инженерные сети | -/- | 25 809,29 | 25 305 | 504,29 | 0 | -/- |
| 1.8 | Индивидуальная жилая застройка микрорайона «Озерный» город Белоярский. Инженерные сети | -/- | 6 089,47 | 4 532 | 1 225,17 | 332,3 | -/- |
| 1.9 | Индивидуальная жилая застройка 5-го микрорайона город Белоярский. Инженерные сети | -/- | 0 | 0 | 0 | 0 | -/- |
| 1.10 | Индивидуальная жилая застройка микрорайона «Спецгородок» город Белоярский. Инженерные сети | -/- | 795,22 | 234 | 0 | 561,22 | -/- |
| 1.11 | Индивидуальная жилая застройка с.Казым Белоярского района. Инженерные сети | -/- | 3 545,26 | 1 735,05 | 1 810,21 | 0 | -/- |
| 1.12 | Индивидуальная жилая застройка п.Верхнеказымский Белоярского района. Инженерные сети | -/- | 6 625,35 | 6 103,95 | 521,4 | 0 | -/- |
| 1.13 | Индивидуальная жилая застройка с.Полноват Белоярского района. Инженерные сети | -/- | 4 906,48 | 3 469,99 | 1 436,49 | 0 | -/- |
| 1.14 | Инженерные сети к жилым домам новой застройки поселений Белоярского района (г. Белоярский, п. Сосновка, п.Верхнеказымский, с.Казым, с.Полноват) | -/- | 7 232,63 | 0 | 0 | 7 232,63 | -/- |
| 1.15 | Блочная газовая котельная в 4-м микрорайоне город Белоярский | -/- | 5 500 | 0 | 0 | 5 500 | -/- |
| 2 | Разработка проектов на строительство инженерных сетей всего, в том числе по объектам: | управление капитального строительства администрации Белоярского района | 2 546,67 | 2 546,67 | 0 | 0 | бюджет Белоярского района |
| 2.1 | Индивидуальная жилая застройка 5-го микрорайона город Белоярский. Инженерные сети |  | 81,51 | 81,51 | 0 | 0 | -/- |
| 2.2 | Индивидуальная жилая застройка микрорайона «Озерный» город Белоярский. Инженерные сети |  | 453,13 | 453,13 | 0 | 0 | -/- |
| 2.3 | Индивидуальная жилая застройка микрорайона «Спецгородок» город Белоярский. Инженерные сети |  | 947,01 | 947,01 | 0 | 0 | -/- |
| 2.4 | Индивидуальная жилая застройка с.Казым Белоярского района. Инженерные сети |  | 174,28 | 174,28 | 0 | 0 | -/- |
| 2.5 | Индивидуальная жилая застройка п.Верхнеказымский Белоярского района. Инженерные сети |  | 329,43 | 329,43 | 0 | 0 | -/- |
| 2.6 | Индивидуальная жилая застройка с.Полноват Белоярского района. Инженерные сети |  | 561,31 | 561,31 | 0 | 0 | -/- |
| ВСЕГО по мероприятиям |  |  | 116 732,33 | 82 612,33 | 15 000 | 19 120 | бюджет Белоярского района |

_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Думы Белоярского района от 16 февраля 2010 года № 5 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к программе Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы

О Ц Е Н К А

эффективности реализации программы Белоярского района «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории Белоярского района» на 2008 - 2010 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Соотношение затрат и результатов, млн.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответствующим мероприятиям | в том числе |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | затраты бюджета Белоярского района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем жилищного строительства, в том числе индивидуального, тыс.кв.метров | строительство инженерных сетей, в том числе: | 0,0 / 0,0 | 20,0 / 1,1 | 18,0 / 1,4 | 9,0 / 2,0 | 47,0 / 4,5 |  |  |  |
| 1.1 |  | инженерные сети 4-го микрорайона город Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | теплоснабжение микрорайонов 4,6,7. ЦТП «Геолог» с инженерными сетями город Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | инженерные сети к жилым домам 4-го микрорайона город Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | инженерные сети к жилым домам 7-го микрорайона город Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | застройка 7-го микрорайона город Белоярский. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | реконструкция сетей электроснабжения город Белоярский. 1очередь.Сети электроснабжения 4-го и 7-го микрорайонов. 2-й этап. Сети электроснабжения 7-го микрорайона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | индивидуальная жилая застройка микрорайонов 3А, 4, 5А город Белоярский. Вертикальная планировка. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | индивидуальная жилая застройка микрорайона «Озерный» город Белоярский. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | индивидуальная жилая застройка 5-го микрорайона город Белоярский. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | индивидуальная жилая застройка микрорайона «Спецгородок» в городе Белоярском. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | индивидуальная жилая застройка с. Казым Белоярского района. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | индивидуальная жилая застройка п.Верхнеказымский Белоярского района. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | индивидуальная жилая застройка с. Полноват Белоярского района. Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 |  | инженерные сети к жилым домам новой застройки поселений Белоярского района (г.Белоярский, п.Сосновка, п.Верхнеказымский, с.Казым, с.Полноват) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | блочная газовая котельная в 4-м микрорайоне город Белоярский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество проектов | разработка проектов на строительство инженерных сетей всего, в том числе по объектам: | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |
| 2.1 | Количество проектов | индивидуальная жилая застройка 5-го микрорайона город Белоярский. Инженерные сети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Количество проектов | индивидуальная жилая застройка микрорайона «Озерный» город Белоярский. Инженерные сети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Количество проектов | индивидуальная жилая застройка микрорайона «Спецгородок» город Белоярский. Инженерные сети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Количество проектов | индивидуальная жилая застройка с.Казым Белоярского района. Инженерные сети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Количество проектов | индивидуальная жилая застройка п.Верхнеказымский Белоярского района. Инженерные сети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Количество проектов | индивидуальная жилая застройка с.Полноват Белоярского района. Инженерные сети | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |

____________________