БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

от «   »                 201   года                                                                                                №

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации

Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914

В соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 29 декабря 2015 года № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга муниципальных программ Белоярского района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Муниципальная программа Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» к постановлению Белоярского района от 18 декабря 2013 года № 1914 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Белоярского района Ойнеца А.В.

Глава Белоярского района                                                                                        С.П.Маненков

Утверждена

постановлением администрации

Белоярского района

от                   20     года №

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы Белоярского района

| « | Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района |  |
|  | Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации Белоярского района; Отдел муниципального заказа администрации Белоярского района; Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района; Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского района; Управление по транспорту и связи администрации Белоярского района; Управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского района |  |
|  | Цели муниципальной программы | 1) повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; 2) улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности; 3) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке; 4) создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский; 5) создание комфортной городской среды на территории Белоярского района; 6) повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Белоярского района |  |
|  | Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов; 2) обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов; 3) развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности; 4) содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 5) переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения; 6) содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский; 7) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский; 8) повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Белоярского района; 9) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Белоярского района |  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»; подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»; подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»; подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды муниципального образования Белоярского района» |  |
|  | Целевые показатели муниципальной программы | 1) снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, с 1,9% до 0,9 %; 2) снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 38,3% до 30,0%; 3) снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 1,76% до 1,75%; 4) объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений – не менее 706,81 кг в год; 5)реализация электрической энергии в децентрализованной зоне электроснабжения - ежегодно 800 тысяч кВт/час; 6) доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта - ежегодно не менее 0,6%; 7) общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда – не менее 17,0 тыс. м2 за период реализации программы; 8) количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда - не менее 100 семей за период реализации программы; 9) обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский – ежегодно на уровне 100%; 10) обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения – ежегодно на уровне 100%; 11) снос ветхого и аварийного жилья не менее 4 домов в год; 12) сокращение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде – с 5,5% до 3%; 13) количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения – 3 единицы; 14) обеспечение выполнения работ по погребению, согласно гарантированного перечня – ежегодно на уровне 100%; 15) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году – не менее 3%; 16) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Белоярского района – увеличение с 28 до 35 единиц; 17) повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Белоярского района - увеличение с 18 до 24 единиц. |  |
|  | Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 2 360 753,4 тысяч рублей, в том числе: 1) за счет средств бюджета Белоярского района 585 896,4 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 50 385,6 тысяч рублей; 2015 год – 51 253,5 тысяч рублей; 2016 год – 124 318,4 тысяч рублей; 2017 год – 152 606,5 тысяч рублей; 2018 год – 72 571,7 тысячи рублей; 2019 год – 73 700,3 тысяч рублей; 2020 год – 61 060,4 тысяч рублей; 2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов, 1 405 271,3 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 233 720,9 тысяч рублей; 2015 год – 701 334,4 тысяч рублей; 2016 год – 299 543,7 тысяч рублей; 2017 год – 58 317,1 тысяч рублей; 2018 год – 63 153,6 тысяч рублей; 2019 год – 49 201,6 тысяч рублей; 3) за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 369 585,8 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 39 298,2 тысяч рублей; 2015 год – 107 964,9 тысяч рублей; 2016 год – 222 322,7 тысяч рублей. |  |

I. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы и электроэнергетики Белоярского района

Осуществленные в предыдущие годы мероприятия в жилищной сфере Белоярского района обеспечили переход от планово-административных методов регулирования к использованию рыночных механизмов при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан.

Однако до сих пор нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг, в том числе очистки сточных вод, охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения, обеспечения коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства, может быть обеспечено программно-целевым методом.

Стабильность работы и уровень предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса и электроэнергетики непосредственно оказывают влияние на качество жизни населения и развития экономики Белоярского района.

При реформировании жилищно-коммунального хозяйства в Белоярском районе выполняются задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Однако жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Одновременно с этим текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития населенных пунктов Белоярского района. Высокая стоимость эксплуатационных затрат, с одной стороны, и социально обоснованные ограничения роста тарифов на коммунальные услуги, с другой, не позволяют осуществлять компаниям масштабные инвестиции в модернизацию жилищно-коммунального комплекса, предназначенные для реконструкции, расширения, нового строительства основных фондов систем жизнеобеспечения.

Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важнейших задач для Белоярского района.

В настоящее время обеспеченность населения услугой централизованного водоснабжения в целом по Белоярскому району составляет 93,2 %, системой централизованного водоотведения – 93 %, в том числе в городе обеспеченность централизованного водоснабжения составляет -  99,7 %, централизованного водоотведения – 99,4 %.

Основной проблемой водопроводных сетей является загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. Высокий износ сетей становится результатом высокой аварийности.

Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

По состоянию на 1 января 2016 года в Белоярском районе источниками теплоснабжения являются 22 котельных установки. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 150,4 км.

Учитывая обозначенные обстоятельства, ежегодными распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о планах мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Белоярского района к работе в осенне-зимний период предусматривается замена инженерных сетей не менее 4 % от общей протяженности. При этом реализуемые мероприятия позволяют лишь не допустить рост изношенных сетей, а не снизить их количество в целом.

Для уменьшения количества ветхих и изношенных инженерных сетей необходима ежегодная их замена в размере не менее 5 % от их общей протяженности.

По характеру функционирования и развития электроэнергетика Белоярского района делится на электроэнергетику централизованного сектора, базирующуюся на крупных электростанциях, и электроэнергетику децентрализованного сектора, базирующуюся на автономных дизельных электростанциях.

Основу электроэнергетического комплекса Белоярского района осуществляет  филиал ОАО «Передвижная энергетика» - «ПЭС «Казым», вырабатывающий ежегодно 250 млн. кВтч электроэнергии и имеющий мощность генерирующих установок 72 МВт.

Основными проблемами при эксплуатации автономных источников электроснабжения в децентрализованном секторе, принимая во внимание значительную удалённость населенных пунктов и отсутствие дорог, являются:

доставка в населённые пункты дизельных генераторов и иного оборудования;

сезонный завоз дизельного топлива, который возможен только в летнюю навигацию водным путём;

высокая себестоимость электрической энергии, вырабатываемой ДЭС;

нестабильное и некачественное снабжение потребителей электрической энергией.

Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию в зоне децентрализованного электроснабжения в несколько раз превышают тарифы централизованной зоны.

С учетом климатических особенностей Белоярского района, эксплуатация зданий и сооружений проходит в более жестких условиях, что определяет необходимость более разумных капитальных вложений.

Без использования программно-целевого метода возможно лишь точечное решение некоторых локальных задач, которое не позволит достичь поставленных целей снижения уровня потерь энергетических ресурсов, снижения затрат средств бюджета Белоярского района на обеспечение бюджетного сектора энергетическими ресурсами, улучшения экологического состояния Белоярского района.

В 2014 году во всех регионах России стартовала масштабная система капитального ремонта многоквартирных домов - это долгосрочный проект федерального уровня, задача которого сохранить дома и обеспечить безопасность каждой семье, проживающей в многоквартирном доме.

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс РФ внесены положения, регулирующие организацию проведения капитального ремонта по новой системе. Собственники помещений в многоквартирных домах обязаны участвовать в финансировании капитального ремонта своего дома.

В Югре региональная программа капитального ремонта утверждена Правительством автономного округа, в нее вошло свыше 6 700 многоквартирных домов общей площадью более 22 млн. кв. метров.

В Ханты-Мансийском автономном округе финансирование капремонта домов предусмотрено не только за счет средств собственников, но утверждена и государственная поддержка, в том числе из бюджета автономного округа.

Эффективное использование выделяемых на капитальный ремонт жилищного фонда средств во многом зависит от правильного и обоснованного отбора домов, претендующих на капитальный ремонт, принятия оптимальных решений при минимальных затратах, соответствующих техническому состоянию ремонтируемого здания, выраженному через остаточный срок его эксплуатации после проведения капитального ремонта.

Выполнение мероприятий муниципальной программы, приведет к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, соблюдению требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006  № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», повышению качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективности механизмов управления жилищным фондом, снижению затрат на текущее содержание жилищного фонда, внедрению ресурсосберегающих технологий.

Жилищный фонд Белоярского района по данным Росстата по состоянию на   01 января 2015 года составил 650,9  тыс.м2 общей площади или  1 317 жилых зданий (домов), из которых муниципальный жилищный фонд насчитывает 76,36  тыс.м2.

Общая площадь непригодного для проживания (ветхого) и аварийного жилищного фонда Белоярского района составила  64,89 тыс.м2. Количество   ветхих и аварийных жилых зданий (домов) -  94, из них 21 - аварийные.  Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 01 января 2015 года  занимает 9,9 %.  В ветхом и аварийном жилищном фонде проживает  более  2 221 человека, в том числе в аварийном – 428  человек.

Мероприятиями определен перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, жители которых будут переселены в результате реализации муниципальной программы.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться у застройщиков в многоквартирных домах.

Под содержанием объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский понимается содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, организация озеленения территории городского поселения Белоярский для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан, создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток, содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района.

Развитие инфраструктуры, в том числе внутриквартальных проездов, благоустройство территории и создание «зеленых зон», как важных социальных стабилизирующих факторов, обеспечивающих повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающих напряженность городской среды и повышающих культурно-эстетическое развитие населения, наряду со строительством объектов социального и культурного назначения, являются одними из основных факторов повышения качества жизни населения.

В условиях стабильных темпов роста строительства жилья, перспективности и плановости освоения территорий городского поселения и развития индивидуального жилищного строительства, необходимо и в дальнейшем проводить мероприятия по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения, в том числе строительство внутриквартальных и дворовых проездов, внутриквартального и дворового освещения, архитектурно-художественной подсветки жилых домов, зданий и сооружений, устройства тротуаров, площадей, парков и скверов, детских игровых площадок и иных элементов внешнего благоустройства.

Белоярский район представлен семи образованиями: городское поселение Белоярский, сельские поселения Казым, Полноват, Верхнеказымский, Лыхма, Сосновка, Сорум. Жилая застройка представлена одноквартирными и многоквартирными жилыми домами.

Городское поселение Белоярский состоит из 189 многоквартирных дома;

-  жилищный фонд относится к I-II группе этажности;

- на территории поселения ведется новое строительство развивается  малоэтажная индивидуальная жилая застройка, строительство жилья осуществляется индивидуальными застройщиками;

- основная часть жилищного фонда в среднем характеризуется 41-60% физического износа, что свидетельствует о его принадлежности к III группе износа.

Благоустройство дворов массово проводилось в период с 2000 по 2005 годы, обустройством детских и спортивных площадок.

Сельское поселение Казым включает в себя  площадь жилищного фонда 34046,55 м2 (площадь застройки 36511,04 м2). Всего домов на территории поселения  249. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,1.

Распределение жилищного фонда по виду застройки выглядит следующим образом:

- одноквартирная жилая застройка 41,3%;

- двухквартирная жилая застройка 27,3%;

- многоквартирная жилая застройка 31,5%.

Существующий жилищный фонд  и дворы в процессе е эксплуатации за последнее десятилетия претерпели моральный и физический износ. Некоторая часть устарела и нуждается в реконструкции. Процент физического износа колеблется от 21 до 60%, что обуславливает принадлежность рассматриваемой жилой застройки ко II и III группам износа.

Площадь жилищного фонда сельского поселения Полноват составляет 28248,83 м2 (площадь застройки 32175,09 м2). Всего домов на территории проектирования – 303. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,1.

Распределение жилищного фонда по виду застройки выглядит следующим образом:

- одноквартирная жилая застройка – 48,3%;

- двухквартирная жилая застройка – 28,9%;

- многоквартирная жилая застройка - 22,7%.

Благоустройство территории поселения морально и физически устарели, имеется нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ и обслуживания территории, обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведет к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений.

Сельское поселение Верхнеказымский расположен в центральной части Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Существующая общая площадь жилищного фонда составляет 43355,68 м2 (площадь застройки 29326,63 м2). Всего домов на территории проектирования – 99. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,8.

Жилая застройка представлена одноквартирными и многоквартирными жилыми домами. Жилые комплексы сформированы в центральной, южной и северной частях поселка. Которые, представленные в виде 10-квартирных и 24-квартирных домов. Размещение жилых домов выполнено с учетом создания комфортных условий проживания и формирование дворовых пространств с размещением пешеходных дорожек, детских игровых комплексов, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения и хозяйственных целей. Однако в процессе строительства поводится минимальный набор мероприятий по благоустройству дворовой территории. В северной и юго-восточной частях поселка выделяются новые участки под одноквартирные жилые дома с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения Сосновка составляет 37673,6 м2 (площадь застройки 20150,6 м2). Всего домов на территории проектирования 52. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 2,3.

Жилая застройка представлена одноквартирными и многоквартирными жилыми домами. Новое строительство ведется  среди уже сложившейся застройки, что позволяет сформировать завершенный архитектурный образ поселка. Два 16-квартирных дома размещаются на улицах Школьная и Первопроходцев. Размещение жилых домов выполнено с учетом создания комфортных условий проживания и формирование дворовых пространств с оборудованными площадками для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения и хозяйственных целей. По улице Лесная выделяются новые участки под одноквартирные жилые дома с приусадебными участками.

Общественно-деловая застройка сформирована с учетом обеспечения населения необходимыми объектами обслуживания. Развитие территории общественного центра поселка Сосновка, состоящего из объектов социально-бытового, спортивного, общеобразовательного и торгового назначения, проводится поэтапно за счет реконструкции, сноса ветхих объектов и строительства новых зданий.

Сельское поселение Сорум. Общая площадь жилищного фонда составляет 33987,7 м2 (площадь застройки 16575,2 м2). Всего домов на рассматриваемой территории 31. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 2,7. В значительной степени преобладает многоквартирная жилая застройка, которая составляет 95,8%. Плотность жилой застройки 14,1%.

Жилая застройка представлена одноквартирными и многоквартирными жилыми домами. Жилые комплексы сформированы в центральной, южной и северо-восточной частях поселка. Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных условий проживания и формирование дворовых пространств с оборудованными площадками для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения и хозяйственных целей. В северо-западной и юго-восточной части поселка проводится  строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Сельское поселение Лыхма. Общая площадь жилищного фонда составляет 14,1 тыс.м2 (площадь застройки 27,1 тыс.м2). Всего домов на рассматриваемой территории 139. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей). Средняя этажность составляет 1,9. Средняя жилищная обеспеченность 27,6 м2/человека.

По типам застройки процентное соотношение объектов жилищного фонда выглядит следующим образом:

- одноквартирные жилые дома 15,2%;

- двухквартирные жилые дома 3,6%;

- многоквартирные жилые дома 74,1%;

- общежития 7,1%.

Жилая застройка представлена одноквартирными и многоквартирными жилыми домами. Жилые комплексы сформированы в центральной, южной и восточной частях поселка. Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных условий проживания и формирование дворовых пространств с оборудованными площадками для игр детей, занятий физкультурой, отдыха взрослого населения и хозяйственных целей построенных в период с 1995 по 2000 годы, тем самым имеют моральный и физический износ.

II. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач

Целями муниципальной программы являются:

повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда, находящегося на территории Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и признанных аварийными и подлежащими сносу, в установленном порядке;

создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский;

создание комфортной городской среды на территории Белоярского района;

повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Белоярского района.

Цели муниципальной программы соответствуют:

приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

приоритетам социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от   22 марта 2013 года № 101-рп;

приоритетам государственной политики, определенным Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года №1715-р.

Достижение целей муниципальной программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

2) обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;

3) развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;

4) содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

5)переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения;

6) содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский;

7) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский;

8) повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Белоярского района;

9) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Белоярского района.

Достижение целей муниципальной программы определяется целевыми значениями показателей муниципальной программы, перечень которых представлен в приложениях №1, №2 к муниципальной программе.

Состав целевых показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Показатель "Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, %" рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение.

Показатель "Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям, %" рассчитывается как отношение показателя числа исследованных проб, по микробиологическим показателям не соответствующих гигиеническим нормативам, и показателя общего числа отобранных проб в водопроводах. Источник информации: организация, осуществляющая водоснабжение.

Показатели муниципальной программы «Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района», «Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения», «Замена светодиодных ламп на сети уличного освещения в городе Белоярский», «Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения» определяются на основании отчетных данных за предыдущий период с учетом планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий.

Показатель «Доля отремонтированных домов МКД» определяется по формуле:

Дотд = Котд / Кд  х 100%,

где:

Котд – количество отремонтированных домов МКД;

Кд  - количество домов МКД требующих капитального ремонта.

Показатель «Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда» определяется на основании постановлений администрации Белоярского района.

Показатель «Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда» определяется в соответствии с постановлениями администрации Белоярского района.

Показатели «Обеспечение текущего содержания объектов  благоустройства на территории г.п. Белоярский», «Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения», «Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня» определяются по формуле:

Добесп = Кобесп / Кд  х 100%,

где:

Кобесп – количество обеспеченности (м2, кВт, ед.);

Кд  - количество необходимой обеспеченности (м2, кВт, ед.).

Показатель «Снос ветхого и аварийного жилья в год» определяется на основании сведений комитета муниципальной собственности администрации Белоярского района.

Показатель «Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде» определяется по формуле:

Дотд = Котд / Кд  х 100%,

где:

Котд – количество ветхого и аварийного жилищного фонда;

Кд  - количество всего жилищного фонда.

Показатель «Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году» определяется по формуле:

Д = Кввод / Кбаз х 100%,

где:

Кввод – количество объектов благоустройства капитального характера, введенных в эксплуатацию за год (м2, м.п., ед.);

Кбаз  - количество объектов благоустройства капитального характера на начало текущего года (м2, м.п., ед.).

III. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма 1	«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»

Целью реализации подпрограммы 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» (далее – подпрограмма 1) является обеспечение населения Белоярского района коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Достижение указанной цели подпрограммы 1 предполагается решением основной задачи -  повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов.

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Белоярского района путем:

повышения надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения;

снижения энергоемкости производства коммунальных ресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусматривается следующий механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района для обеспечения беспребойной работы газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на проведение капитального ремонта (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов (далее – иные межбюджетные трансферты):

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются на основании соглашения, заключаемого между администрацией Белоярского района и администрацией поселения Белоярского района.

2. В соглашении предусматриваются:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

б) размер иных межбюджетных трансфертов;

в) обязательство по целевому использованию иных межбюджетных трансфертов;

г) обязательство о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансирование мероприятий с учетом установленного уровня софинансирования;

д) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

е) условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществленных расходах местного бюджета, источниками которых являются иные межбюджетные трансферты;

з) иные условия, касающиеся предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Подпрограмма 2	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Основной целью реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее - подпрограмма 2) является - энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Для достижения целей муниципальной программы должна быть решена основная задача - развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности.

В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация мероприятий, направленных на уменьшение потребления энергоресурсов.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием отражены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»

Основными целями реализации подпрограммы 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – подпрограмма 3) являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий;

приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных домов;

создание института эффективных собственников жилья.

Задачей подпрограммы 3 является содействие проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках подпрограммы 3 предполагается реализация  мероприятий, связанных с оказанием установленных законодательством автономного округа мероприятий финансовой поддержки капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Целью подпрограммы 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – подпрограмма 4) является улучшение жилищных условий граждан, проживающих  на территории Белоярского района в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными.

В рамках реализации подпрограммы 4 будут решаться следующие задачи:

- переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения;

- снижение доли аварийного жилья в Белоярском районе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 осуществляется на основе комплексного мониторинга показателей выполнения подпрограммы.

- Показателями эффективности реализации подпрограммы 4 будут являться:

- общая площадь расселенных жилых помещений;

- количество расселенных жилых помещений.

В соответствии с поставленными целями и задачами планируется провести следующие мероприятия:

- определение количества многоквартирных домов, строительство которых завершено, либо будет завершено в 2016 – 2018 годах;

- определение на территории Белоярского района количества жилых помещений  и объём площадей жилых помещений, по которым застройщики готовы выступить с предложениями по продаже;

- определение готовности застройщиков продать жилые помещения по цене за один квадратный метр, не превышающую среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Белоярском районе, установленную Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на первый квартал 2016 года;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, срок ввода в эксплуатацию которых установлен в 2016-2018 годах;

- - оформление приобретенных жилых помещений в собственность;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории

городского поселения Белоярский»

Целью реализации подпрограммы 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский» (далее – подпрограмма 5) является создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский.

Достижение указанной цели подпрограммы 5 предполагается решением основных задач:

1) организация озеленения территории для обеспечения благоприятных, культурных условий жизни граждан;

2) создание условий для обеспечения бесперебойной работы наружного освещения улиц и дорог в темное время суток;

3) оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем;

4)содержание в исправном состоянии зданий и инженерных сооружений межпоселенческих мест захоронений на территории Белоярского района;

5) повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский.

Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы – обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский ежегодно на уровне 100% и повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году – не менее 3%. Достижение результата возможно при проведении мероприятий в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Наименование мероприятий | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обслуживание тротуаров и площадей, м² | 89 200 | 93 200 | 96 700 | 100 000 | 103 500 |
| обслуживание детских игровых площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| строительство снежных городков, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| обслуживание газонов, м² | 56 978 | 61 000 | 63 500 | 66 500 | 69 500 |
| посадки и содержание цветов, м² | 1 956,9 | 1 980 | 1 990 | 2 000 | 2 010 |
| снос ветхих жилых домов, ед. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| обслуживание опор освещения и светильников, ед. | 2 391 | 2 400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения не менее, тыс.кВт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| обслуживание световой иллюминации, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| обслуживание мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Перечень мероприятий подпрограммы 5 обеспеченных финансированием, реализованных в период 2014-2015 годов приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Перечень мероприятий реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 6 «Формирование современной

городской среды муниципального образования Белоярского района»

Анализ сферы благоустройства поселений показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Основной социальный эффект реализации мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского поселения Белоярский заключается в сохранении и развитии элементов благоустройства и зеленого фонда поселения, с точки зрения восприятия эстетического благоустройства и растительности - как важного социального стабилизирующего фактора, обеспечивающего повседневные потребности человека в краткосрочном отдыхе, снижающего напряженность городской среды, повышающего культурно-эстетическое развитие населения и территорий поселений Белоярского района.

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Развитие территорий Белоярского района предполагается за счет выделения новых и корректировки существующих функциональных зон, за счет реконструкции и размещения проектируемых объектов благоустройства. Благодаря увеличению объема количества объектов приложения труда возникает потребность в развитии жилых территорий, предполагающих возведение новых объектов социального, культурно-бытового обслуживания населения и отдыха граждан.

Для создания благоприятной и комфортной среды проживания на территории поселений, на прилегающих к водным объектам землях требуются сформированные зоны рекреации, максимально сохраняющие природный ландшафт. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии мест массового отдыха людей и благоустройства дворов.

Перечень мероприятий подпрограммы 6 обеспеченных финансированием, реализуемых в период 2016-2020 годов и обеспеченных финансированием приведены в приложении 2.1 к муниципальной программе.

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 2 360 753,4 тысяч рублей, в том числе:

1) за счет средств бюджета Белоярского района 585 896,4 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 50 385,6 тысяч рублей;

2015 год – 51 253,5 тысяч рублей;

2016 год – 124 318,4 тысяч рублей;

2017 год – 152 606,5 тысяч рублей;

2018 год – 72 571,7 тысячи рублей;

2019 год – 73 700,3 тысяч рублей;

2020 год – 61 060,4 тысяч рублей;

2) за счет средств бюджета Белоярского района, сформированного за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов, 1 405 271,3 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 233 720,9 тысяч рублей;

2015 год – 701 334,4 тысяч рублей;

2016 год – 299 543,7 тысяч рублей;

2017 год – 58 317,1 тысяч рублей;

2018 год – 63 153,6 тысяч рублей;

2019 год – 49 201,6 тысяч рублей;

3) за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 369 585,8 тысяч рублей, в том числе:

2014 год – 39 298,2 тысяч рублей;

2015 год – 107 964,9 тысяч рублей;

2016 год – 222 322,7 тысяч рублей.

Ежегодные объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Белоярского района, средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде межбюджетных трансфертов определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Белоярского района на соответствующий финансовый год.

V. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Организацию реализации программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района, контролирующее выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований, организационное руководство за реализацией программы.

Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами администрации Белоярского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района (далее – ответственный исполнитель) несет ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение утвержденных значений показателей результатов реализации муниципальной программы, представленных в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Ответственный исполнитель:

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

осуществляет организацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

готовит информацию и отчеты об исполнении муниципальной программы, согласно постановления администрации Белоярского района от 10 сентября 2013 года № 1299 «Об утверждении Порядков разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программах Белоярского района»;

осуществляет совершенствование механизма реализации муниципальной программы;

готовит предложения по корректировке и развитию муниципальной программы;

контролирует эффективность и целевое использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, своевременность и полноту объема выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района и управление капитального строительства администрации Белоярского района несут  ответственность  за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое  и эффективное использование средств бюджета Белоярского района, выделяемых на их  реализацию. Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет  управление экономики, реформ и программ администрации Белоярского района.