БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ДУМА БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  21 июля 2010 года 						                                     № 71

О внесении изменений в программу Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе» в 2008 – 2010 годах

Дума Белоярского района р е ш и л а:

1. Внести в программу Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе» в 2008 – 2010 годах (далее – Программа), утвержденную решением Думы Белоярского района от 17 октября 2007 года № 71         «Об утверждении программы Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе» в 2008 - 2010 годах», следующие изменения:

1) позицию Паспорта Программы, касающуюся объемов и источников финансирования Программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | - | Программа финансируется за счет средств бюджета Белоярского района в объеме – 11184,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2008 год – 990,0 тыс. руб., 2009 год – 1494,0 тыс. руб., 2010 год – 8700,0 тыс. руб.»; |
| --- | --- | --- |

2) раздел V «Планируемые объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«V. Планируемые объемы и источники финансирования Программы

5.1. Финансирование природоохранных мероприятий за счет средств бюджета Белоярского района составляет – 11184,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2008 год – 990,0 тыс. руб.;

- 2009 год – 1494,0 тыс. руб.;

- 2010 год – 8700,0 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Белоярского района определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.»;

3) приложение 1 «Основные мероприятия программы Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе» в 2008 – 2010 годах» к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

4) приложение 2 «Оценка эффективности реализации программы Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе»                              в 2008 – 2010 годах» к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести. Официальный выпуск».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Белоярского района								 С.П.Маненков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Думы Белоярского района

от 21 июля 2010 года № 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к программе Белоярского района

«Оздоровление экологической обстановки

в Белоярском районе» в 2008 – 2010 годах

О С Н О В Н Ы Е   М Е Р О П Р И Я Т И Я

программы Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе» в 2008 – 2010 годах

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования, в том числе по годам в тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Очистка водоохранных зон и обустройство мест летнего отдыха граждан | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района | 260,0 | 160,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет Белоярского района |
| 1.2 | Разработка проектов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Белоярского района | 1000,0 | - | - | 1000,0 | бюджет Белоярского района |
|  | Итого |  | 1260,0 | 160,0 | 50,0 | 1050,0 |  |
| 2. Охрана земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов | управление капитального строительства администрации Белоярского района | 7414,0 | 500,0 | 914,0 | 6000,0 | бюджет Белоярского района |
| 2.2 | Устройство обваловки и ограждения полигона твердых бытовых отходов городского поселения Белоярский | управление капитального строительства администрации Белоярского района | 1000,0 | - | - | 1000,0 | бюджет Белоярского района |
|  | Итого |  | 8414,0 | 500,0 | 914,0 | 7000,0 |  |
| 3. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Лесотехнические мероприятия в городских лесах города Белоярский | отдел по природопользованию и экологии администрации Белоярского района | 530,0 | 50,0 | 230,0 | 250,0 | бюджет Белоярского района |
| 3.2 | Охрана городских лесов города Белоярский от пожаров | отдел по природопользованию и экологии администрации Белоярского района | 500,0 | - | 200,0 | 300,0 | бюджет Белоярского района |
|  | Итого |  | 1030,0 | 50,0 | 430,0 | 550,0 |  |
| 4. Экологическое образование и просвещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение методической и учебной литературы на экологическую тематику | комитет по образованию администрации Белоярского района | 30,0 | 30,0 | - | - | бюджет Белоярского района |
| 4.2 | Проведение мероприятий, приуроченных к акции «Спасти и сохранить» | комитет по образованию администрации Белоярского района | 230,0 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет Белоярского района |
|  |  | комитет по культуре администрации Белоярского района | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 4.3 | Участие в окружных акциях, конкурсах на экологическую тематику | комитет по образованию администрации Белоярского района | 20,0 | 20,0 | - | - | бюджет Белоярского района |
|  | Итого |  | 480,0 | 280,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Всего по Программе |  | 11184,0 | 990,0 | 1494,0 | 8700,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Думы Белоярского района

от 21 июля 2010 года № 71

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к программе Белоярского района

«Оздоровление экологической обстановки

в Белоярском районе» в 2008 – 2010 годах

О Ц Е Н К А   Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И

реализации программы Белоярского района «Оздоровление экологической обстановки в Белоярском районе»

в 2008 – 2010 годах

| № п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Факти- ческое значение показателя на момент разработки Програм-мы | Значения показателя по годам |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Програм-мы | Соотношение затрат и результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общие затраты по соответ-ствующим мероприя-тиям | в том числе |  |
|  |  |  |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  | затраты бюджета Белоярс-кого района | прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Предотвраще-ние вредного воздействия на окружающую среду от загрязнения твердыми отходами производства и потребления | 1) очистка водоохранных зон и обустройство мест летнего отдыха граждан (пункт 1.1 раздела 1 приложения 1); 2) разработка проектов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения (пункт 1.2 раздела 1 приложения 1); 3) проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов (пункт 2.1 раздела 2 приложения 1); 4) устройство обваловки и ограждения полигона твердых бытовых отходов городского поселения Белоярский (пункт 2.2 раздела 2 приложения 1) | 8,5 тыс. тонн | 8,5 тыс. тонн | 9,0 тыс. тонн | 9,5 тыс. тонн | 9,5 тыс. тонн | 9674,0 | 9674,0 | - |
| 2 | Уменьшение площади пройденной лесными пожарами в городских лесах города Белоярский за пожароопасный период | 1) лесотехнические мероприятия в городских лесах города Белоярский (пункт 3.1 раздела 3 приложения 1); 2) охрана городских лесов города Белоярский от пожаров (пункт 3.2 раздела 3 приложения 1) | 4,5 га (по данным за последние 10 лет) | 4,5 га | 4,0 га | 3,7 га | 3,7 га | 1030,0 | 1030,0 | - |
| 3 | Доля населения, вовлеченного в окружные и районные конкурсы, выставки, акции и другие мероприятия, от общего числа жителей Белоярского района | 1) приобретение методической и учебной литературы на экологическую тематику (пункт 4.1 раздела 4 приложения 1); 2) проведение мероприятий, приуроченных к международной акции «Спасти и сохранить» (пункт 4.2 раздела 4 приложения 1); 3) участие в акциях, конкурсах на экологическую тематику (пункт 4.3 раздела 4 приложения 1) | 6% | 7% | 7,5% | 8% | 8% | 480,0 | 480,0 | - |

________________

Лист рассылки:

- Молданов С.Н.;

- Дивеева Г.В.;

- Нешина Г.Б.;

- Токарев В.Ф.;

- Гончаров И.А.;

- УКС;

- Каранин П.И.;

- Гуляев Н.В.